Release Plan – MiCaja POS

| Release | Objetivo | Ventana | Alcance (PB incluidos) | Criterios de éxito (DoD a nivel release) | Riesgos clave / Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 – MVP Venta en Tienda Única | Vender end-to-end en 1 tienda, 1–2 cajas | Sprints 1–2 | PB-01 Login, PB-02 Caja, PB-03 Catálogo, PB-04 Venta, PB-05 Pagos, PB-06 Ticket, PB-07 Consulta stock, PB-12 Idempotencia, PB-14 Logs básicos | Flujo completo: abrir caja → venta → pago → ticket; p95 /sales ≤ 500 ms; sin duplicados (Idempotency-Key); smoke tests verdes; seed de datos cargado | Latencia local/red: cache de catálogo y payloads livianos. Impresora: pruebas ESC/POS. |
| R2 – Inventario Operativo | Control de stock y compras/ajustes con kardex y alertas | Sprints 3–4 | PB-08 Compras, PB-09 Ajustes/Mermas, PB-10 Alertas min/máx, PB-11 Precios/overrides, PB-24 CRUD catálogo (admin) | Kardex consistente; stock ≥ 0 (constraints); alertas visibles; override de precios por tienda; pruebas integración API+DB | Errores de conteo: validaciones y transacciones; datos: casos de merma y vencimiento. |
| R3 – Multitienda & VPS | Operación en VPS low-cost con 2 tiendas reales | Sprints 5–6 | PB-13 Multitienda en nube, PB-21 Transferencias entre tiendas, PB-23 Backups/PITR, PB-18 Hardware (si aplica), hardening observabilidad (PB-14 ampliado) | 2 tiendas operando contra VPS; p95 /sales ≤ 500 ms` por tienda; transferencia stock OK; backup diario + prueba de restore; monitoreo básico | Cortes de red: cola/reintentos en POS e idempotencia; seguridad: HTTPS/JWT/RBAC configurados. |
| R4 – Analítica Básica (IA) | Decisión con datos: top ventas, sugerencias de precio y riesgo de quiebre | Sprints 7–8 | PB-15 Reporte ventas/top, PB-16 Precios sugeridos (reglas/IA simple), PB-17 Predicción quiebres | Dashboard básico; explicación de sugerencias; mejora observable (p. ej., ↓ quiebres vs. R2); export CSV/PDF | Datos insuficientes: usar 90 días o simulación controlada; explicabilidad: mostrar factores (rotación, margen, umbral). |

Criterios transversales por release

- Seguridad: HTTPS, JWT (TTL 30 min), RBAC por rol.

- Calidad: unit + integraciones verdes; E2E del flujo principal; métricas p50/p95.

- Operación: logs estructurados; healthcheck; script de seed y smoke test.

- Documentación: actualizar OpenAPI, DDL/DBML y notas de despliegue.

Plan de despliegue (cada release)

- Dev: Docker Compose (API + DB + Adminer), seed y smoke test.

- Test: réplica prod-like; pruebas funcionales y p95 bajo carga moderada.

- Prod/VPS (R3 en adelante): despliegue canario (tienda piloto) → validación → ampliar.

- Monitoreo: latencias, 5xx, espacio, backups OK.

Plan de rollback

- Mantener imagen anterior (API) y snapshot/backup DB.

- Si falla: detener nuevo servicio, restaurar imagen previa y ejecutar PITR/snapshot a T-X.

- Verificar: /health, login, venta simple, ticket.

Trazabilidad Release ↔ Backlog ↔ API/DB (ejemplos)

- R1: /auth/login, /sales, /payments, /health ↔ users, sales, payments, idempotency_keys.

- R2: /purchases, /inventory-adjustments, /alerts/stock ↔ purchases, stock_movements, stock.

- R3: multitienda (store_id, terminal_id en contratos), /transfers ↔ transfers, transfer_items.

- R4: /reports/sales, /pricing/suggested, /stock/risk ↔ vistas/materializadas/históricos.

Métricas de salida por release

- R1: p95 /sales ≤ 500 ms; 0 duplicados; ticket impreso.

- R2: % exactitud inventario, quiebres/semana, mermas registradas.

- R3: disponibilidad VPS ≥ 99.5%, tiempo de restore < 30 min.

- R4: reducción de quiebres y mejora de margen/top-line (tendencia).